**UMOWA Nr ………….**

zawarta w Babkach w dniu: ………………………. pomiędzy:

**Skarb Państwa ‐ Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe**

**Nadleśnictwo Babki**

**Babki 2, 61-160 Poznań,**

**reprezentowanym przez:**

1. Roberta Okińczyca - Nadleśniczego,

2. Karolinę Nowak– Głównego Księgowego,

zwanych w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP:………………………………., REGON …………………,

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”,

1. **[Przedmiot Umowy]**
2. Przedmiotem zamówienia pn.: **„Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w 2024 roku”** jest konserwacja dróg leśnych o nawierzchni gruntowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Babki, polegająca na:

* uzupełnieniu nawierzchni gruzem betonowym lub betonowo – ceglanym,
* wyprofilowaniu i zagęszczeniu dróg leśnych.

1. Opis sposobu wykonania prac:
   1. **MATERIAŁY**

Do uzupełnienia i naprawy odcinków dróg leśnych gruntowych w tym dojazdowych do leśnictw wykorzystany zostanie materiał Wykonawcy:

1. gruz betonowo – ceglany łamany 3 ÷ 63 mm, dopuszcza się:

* maksymalny udział cegły do 20%,
* zanieczyszczenie frakcją wykraczająca poza określony zakres maksymalnie do 8%, jednak frakcja powyżej 63 mm nie może być większa niż 70 mm.

**Dostarczony materiał musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń typu azbest, przedmioty i fragmenty metalowe, materiały toksyczne, drewno, tworzywa sztuczne i wyroby gumowe.**

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie że materiały użyte do stabilizacji dróg leśnych posiadają granulację wymaganą w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i że są wolne od wyżej wymienionych zanieczyszczeń,

**Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy Wykonawca.**

* 1. **SPRZĘT**

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac w ramach przedmiotu zamówienia, posiada następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędnych do wykonania zamówienia:

* + - równiarka samojezdna ≥ 100 kM – min. 1 szt.
    - walec statyczny samojezdny ≥ 6 Mg – min. 1 szt.
    - samochód samowyładowczy o ładowności 10-30 t – min. 1 szt.
  1. **TRANSPORT**
     + Materiał należy przewozić środkami transportu typu samochody samowyładowcze, ciągniki z przyczepami.
     + Transport materiału nie może odbywać się w sposób powodujący niszczenie dróg leśnych/linii oddziałowych, czy też dróg publicznych. Stwierdzone przez Zamawiającego uszkodzenia, Wykonawca robót będzie zobowiązany usunąć na swój własny koszt, tak aby przywrócić je do stanu pierwotnego.
     + Wykonywanie przedmiotu zamówienia nie może powodować uszkodzenia drzew stojących.
  2. **WYKONANIE ROBÓT**

1. Wykonanie robót ziemnych:
2. roboty uzupełniające:

* usunięcie z pasa drogi kamieni, zanieczyszczeń itp.,
* spulchnienie, równanie i profilowanie drogi przy użyciu sprzętu mechanicznego.

1. Wbudowanie i zagęszczenie gruzu:

* odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy wykonać przy odpowiednich warunkach pogodowych, tego samego dnia, aby zachować przepustowość drogi.
* podłoże, w które będzie wbudowywany materiał powinno być wyprofilowane i nieuwodnione.
* Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi, nadając jej szerokość.
* Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany do środka osi drogi, aby podnieść oś drogi w stosunku do pobocza, nie należy podczas wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.
* Po jednorazowym przejeździe równiarki, należy zagęścić grunt formując koronę drogi.   
  Po zagęszczeniu, czynność równania na danym odcinku należy powtórzyć. Przy drugim przejeździe pracuje się z gruntem z pierwszego przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca, w których brakuje ziemi.
* Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zawałować powierzchnię walcem. Po drugim przejeździe równiarki i walca należy oczyścić powierzchnię drogi z korzeni i innych zanieczyszczeń. Do tej czynności Wykonawca musi zapewnić dodatkowego pracownika.
* W miejscach dużego obniżenia terenu należy dodatkowo wykonać odwodnienie drogi.
* Materiał powinien być rozkładany jednowarstwowo: po uwałowaniu powstanie warstwa o średniej grubości 20 cm, przy użyciu równiarki lub spycharki. Mieszanka gruzu po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejazdami walca drogowego. Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi drogi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
* Drogi po profilowaniu mechanicznym muszą posiadać spadki poprzeczne umożliwiające odpływ wód opadowych oraz roztopowych z korony drogi.
* Wałowanie walcem ogumionym dróg leśnych po profilowaniu.
* Po wykonaniu robót teren, na którym wykonywane były prace należy uprzątnąć
* Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument potwierdzający ilość dostarczonego i wbudowanego materiału.

1. Czynności dodatkowe:

* zwilżenie wodą nawierzchni gruntu (jeżeli zajdzie taka konieczność) w celu osiągnięcia maksymalnego zagęszczenia gruntu,
* zagęszczeni drogi walcem drogowym.

1. Plantowanie poboczy.

Plantowanie poboczy w celu umożliwienia odpływu wód opadowych oraz roztopowych z drogi.

1. Wykonawca zobowiązuje się:
2. do profesjonalnego, z najwyższą starannością i terminowego wykonania Umowy,
3. każdorazowo na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokument potwierdzający ilość dostarczonego i wbudowanego materiału,
4. dostarczyć atesty wbudowanych materiałów,
5. do wykonania Umowy siłami i środkami własnymi, w szczególności przy użyciu własnego sprzętu;
6. do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przeszkód w wykonaniu Umowy;
7. do zatrudniania własnego personelu na potrzeby wykonania Umowy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. **[Sposób wykonania Umowy]**
9. Poszczególne prace stanowiące Przedmiot Umowy będą wykonywane w czasie uzgodnionym między Stronami w formie pisemnej, według potrzeb Zamawiającego, w okresie od daty zawarcia Umowy do **15.12.2024**
10. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu zlecenia na danym odcinku drogi powiadomi zamawiającego i dokona odbioru protokołem częściowym z Zamawiającym i leśniczym danego leśnictwa potwierdzającym faktyczny zakres i sposób wykonania prac. Zgodnie z Umową podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru częściowego z fakturą stanowią podstawę zapłaty wynagrodzenia. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez leśniczego bez zastrzeżeń protokół odbioru częściowego, o jakim mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.
11. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac usterek w wykonanych robotach (obiekcie), Zamawiający może odmówić odbioru prac wykonanych wadliwie, do czasu usunięcia usterek, nie popadając w zwłokę w odbiorze.
12. Wykonawca usunie usterki, o jakich mowa w ust. 3 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
13. Strony ustalają następujący zakres obowiązków Zamawiającego:
14. wskazanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy,
15. zapłata wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym Umową, na zasadach opisanych § 2 ust. 2 Umowy,
16. dokonywanie odbioru należycie wykonywanych prac, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
17. Strony ustalają następujące obowiązki Wykonawcy, w szczególności:
18. wykonanie prac zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
19. wykonanie prac zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
20. terminowe i profesjonalne wykonanie Przedmiotu Umowy,
21. zapewnienie właściwej organizacji robót,
22. posiadanie wszelkich wymaganych zasobów, wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a także wszelkich prawem wymaganych uprawnień, zezwoleń dla działalności objętej Przedmiotem Umowy, a także spełnianie wszelkich wymogów prawnych przy wykonywaniu Umowy,
23. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac tzn.: przed opuszczeniem placu budowy dokonać gruntownego oczyszczenia i uporządkowania z wszelkich odpadów typu: opakowania po olejach, smarach i innych środkach chemicznych, jak również opakowania po artykułach konsumpcyjnych typu: butelki szklane, puszki itp.
24. Wykonawca oświadcza, że na wykonane prace udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres **24 miesięcy** liczonych od daty odbioru końcowego prac bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje także wady powstałe w trakcie użytkowania rzeczy w okresie gwarancji. Powyższe postanowienie stanowi oświadczenie gwarancyjne, o jakim mowa w art. 577 i n. Kodeksu cywilnego (*per analogiam*). Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
25. Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wynosi 24 miesiące liczone od daty odbioru końcowego prac bez zastrzeżeń.
26. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady/usterki w wykonanych robotach nieodpłatnie w okresie rękojmi i gwarancji i w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
27. **[Wynagrodzenie]**
28. Strony ustaliły stawki wynagrodzenia za należycie wykonane przez Wykonawcę   
    i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń prace w sposób określony w § 2 ust. 2 Umowy na kwotę:
29. Za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję następujące wynagrodzenie:

………………………. netto

(słownie zł: ……………………………..)

Vat ……………… tj. …………………..

………………………… brutto

(słownie zł: …………………………………………)

1. Gruz betonowy:

Cena jednostkowa za 1 tonę:

……………zł netto ………………zł VAT …………zł brutto

Wartość całkowita ( cena x ………….. ton)

………………..zł netto ………..zł VAT …………….zł brutto

1. Usługa dowozu materiałów wraz z jego wbudowaniem:

Cena jednostkowa za 1 tonę:

………………zł netto ………….zł VAT ………………zł brutto

Wartość całkowita ( cena x …………….. ton)

……………….zł netto ………….. VAT ……………zł brutto

1. Ostateczna wartość robót zostanie określona na podstawie faktycznego obmiaru w terenie w trakcie wykonywania prac.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy należy się za zlecone przez Zamawiającego i faktycznie należycie zrealizowane i odebrane zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy prace. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn stawek podanych w ofercie i ilości faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego prac objętych Umową. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do Umowy i zawiera kompletną i wyczerpującą wycenę prac objętych Umową, a ceny jednostkowe mają charakter ryczałtowy i pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca nie ma prawa do obciążania Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami, wydatkami czy elementami nieujętymi w ofercie. Ceny podane w Umowie Wykonawcy pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. Do wynagrodzenia netto Wykonawcy doliczona zostanie stawka podatku VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa w dniu wystawienia faktury.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za prace w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury wraz z podpisanym przez Zamawiającego i Leśniczego protokołem odbioru robót, stanowiącym załącznik do faktury.
5. Warunkiem wystawienia faktury jest odbiór prac przez Zamawiającego oraz podpisany przez leśniczego bezusterkowy protokół odbioru robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, który będzie dołączony do faktury.
6. Zamawiający ma prawo dokonywać płatności na zasadzie podzielonej płatności tzw. split payment, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się wykorzystać zapłacony przez Zamawiającego podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca nie ma prawa dokonać przelewu wszelkich praw z Umowy, w tym wierzytelności z Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
9. **[Przedstawiciele stron]**
10. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: …………………….
11. Na Kierownika Robót, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe, ze strony Wykonawcy wyznacza się: …………..
12. Ze strony Zamawiającego wyznacza się:
13. koordynatora w zakresie obowiązków umownych: Agnieszkę Stachowską i Alinę Adamską.
14. koordynatora w zakresie robót wykonywanych w terenie: Alinę Adamską lub osobę ją zastępującą, Inżynier Nadzoru, Leśniczy lub Podleśniczy Leśnictwa objętego robotami wynikającymi z niniejszej umowy.
15. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w szczególności do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
16. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy.
17. **[Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania Umowy]**
18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymogów certyfikacji wskazanych w § 1 ust. 3   
    litera b) Umowy, w szczególności:

a) z zakresu BHP:

* organizowanie pracy w sposób, który zapewni spełnianie wymogów BHP;
* wyposażenie wszystkich pracowników pracujących przy pracach związanych z ochroną lasu   
  w niezbędny sprzęt, narzędzia, prawidłowe ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej,
* spełnienie ewentualnie innych wymogów z zakresu BHP i P.POŻ. określonych w obowiązujących przepisach prawa.

b) z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska:

* ochrona podczas prac leśnych elementów cennych przyrodniczo,
* używane sprzętu spełniającego wymagania Prawa ochrony środowiska,
* niespalanie odpadów i gałęzi,
* używanie do smarowania łańcuchów olejów biodegradowalnych,
* używanie sorbentów, których zadaniem jest neutralizacja oleju, który w wyniku awarii urządzeń mechanicznych wycieknie na glebę,
* pozostawienie powierzchni roboczej w stanie bezwzględnej czystości,

c) spełnianie innych wymogów wynikających z przepisów prawa.

1. Wykonawca zapewnia na własny koszt narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Umowy. Sprzęt i narzędzia pracy używane przez Wykonawcę będą spełniały wymogi wynikające z obowiązującego prawa, w tym norm technicznych, będą w stanie technicznym niezagrażającym zdrowiu lub życiu ludzi.
2. W przypadku obowiązywania szczególnych wymogów prawnych dotyczących pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, Strony zastosują się do obowiązujących regulacji, w szczególności niemożliwość realizacji Umowy po którejkolwiek ze Stron będzie mogła być uznana w uzasadnionych przypadkach za postać siły wyższej, za którą żadna Strona nie ponosi odpowiedzialności. Zaistnienie przypadku siły wyższej uniemożliwiającego realizację Umowy w całości lub w części, wymaga   
   w pierwszej kolejności niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony poprzez co najmniej wysłanie e-maila na adres:

1) Nadleśnictwa: [babki@poznan.lasy.gov.pl](mailto:babki@poznan.lasy.gov.pl)

2) Wykonawcy: ……………………………

1. Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jej części z udziałem lub za pośrednictwem podwykonawców bez uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu umowy w stosunku do zakresu, określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy.  
   Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne, przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, nieprzewidziany brak środków na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego, w tym związane z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce. Ograniczenie przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ilości prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy (a wycenione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym), mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w formularzu ofertowym, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w formularzu ofertowym, jednakże nie mniej niż 40 % wartości netto Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1.1.
4. **[ Prawo do rozwiązania Umowy]**
5. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadkach, które uzna za ważne powody, w szczególności w każdym z poniższych przypadków:
6. nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy w stopniu rażącym, w szczególności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, postanowień Umowy, z narażeniem zdrowia lub życia ludzi, a także elementów środowiska, czy narażenia Zamawiającego na utratę certyfikatów zrównoważonej gospodarki leśnej,
7. zaprzestania realizacji usług przez Wykonawcę przez co najmniej 14 dni,
8. wykonywania Umowy z udziałem/za pośrednictwem podwykonawców bez odpowiedniego zgłoszenia tej okoliczności Zamawiającemu i bez uzyskania jego zgody stosownie do § 5 ust.4 Umowy.
9. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w każdym z poniższych przypadków:
10. w sytuacji narażenia Zamawiającego na utratę któregokolwiek certyfikatu wskazanego w §1 ust. 3 lit. b Umowy – 10 % wartości netto całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu Umowy, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 1.1,
11. zwłoki w realizacji umowy - w wysokości 500,00 zł netto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, lecz nie więcej niż za 60 dni;
12. wykonywania umowy z udziałem/za pośrednictwem podwykonawcy bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego stosownie do §5 ust.4 Umowy – **3.000,00** zł netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia Umowy.
13. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego.
14. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary.
16. **[ Ubezpieczenie]**
17. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której zawarta jest Umowa, na dowód czego przedkłada kopię polisy OC i dowód jej opłacenia, przy minimalnej sumie ubezpieczenia wynoszącej: ………………………. zł.
18. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać i odnawiać powyższe ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania Umowy i doręczać Zamawiającemu dokumenty wskazane w ust. 1 powyżej, bez odrębnego wezwania.
19. **[Postanowienia końcowe]**
20. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
21. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Wszelkie spory wynikłe między Stronami dotyczące Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, tj. Nadleśnictwa Babki.
23. Załącznikami do Umowy są:
24. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1,
25. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – Załącznik nr 2,
26. Polisa OC Wykonawcy z dowodem jej opłacenia.
27. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
28. **[Klauzula RODO]**

**Administrator Danych Osobowych (ADO)**

Administratorem Państwa danych osobowych Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań, e-mail: [babki@poznan.lasy.gov.pl](mailto:babki@poznan.lasy.gov.pl).

**Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)** jest Pan Cezary Sadowski   
e-mail: iod@rodo.pl tel.509-793-242

**Cel przetwarzania:**

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, nr postępowania SA…………….. o wartości poniżej 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.) oraz w celu związanym z ewentualnym zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego postępowania, w razie wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; podanie danych jest obowiązkowe, natomiast w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia.

**Okres przechowywania danych:**

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

**Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:**

**Przysługuje Państwu**

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

**Nie przysługuje Państwu:**

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Odbiorcy danych:**

* właściwe osoby, podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
* firmy świadczące usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego;
* inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**ZAMAWIAJACY WYKONAWCA**